附件：

2025年度县域商业体系建设“试点县”计划支持项目清单

| 序号 | 盟市 | 旗县区 | 支持项目全称 | 支持方向 | 项目年度 | 建设内容 | 实现功能 | 建设周期 | 建设 进度 | 承办企业全称 | 计划支持比例（%） | 总投资额 (万元) | 县域商业体系建设行动支持方向投资额度（万元） | 中央财政资金支持金额(万元) | 地方财政资金支持金额(万元) | 企业配套资金(万元) | 是否进行可行性研究或专家评审等并出具书面意见 | 是否引入审计、财评等第三方参与项目决策、招标等重要环节监督 | 是否已获发改、邮政、供销、农产品供应链等中央财政资金支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头市 | 九原区 | 富海乳业日处理300吨鲜奶供应链项目 | 补齐农产品产地商品化处理设施短板 | 2025年 | 该项目占地面积13亩，总投资1亿元。设计日处理鲜奶300吨，建设内容包括用于存储、保温鲜160吨四个奶仓。过滤鲜奶杂质的鲜奶过滤器，鲜奶降温的板式冷却交换器，鲜奶制冷的冷冻机组，净化鲜奶的净乳机组，鲜奶预制巴氏杀菌的杀菌机组，处理鲜奶的300吨暂存罐组，两台1.5吨的配料罐组。 | 实现鲜奶收购、储存和初级商品化处理，同时实现鲜奶错峰销售。建设覆盖鲜奶收购、加工、仓储、销售全供应链的特色农牧产品产地商品化处理设施。加强奶农与乳制品企业的产销对接能力，增加鲜奶产品增加值，提升鲜奶流通效率，实现县域商业助农增收。 | 2024年9月2日-2025年3月10日 | 已开工 | 包头市富海乳业有限公司 | 30% | 9350.18 | 1300 | 390 | 0 | 9610 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 包头市 | 九原区 | 蒙鲜源保鲜冷冻库新建改造项目 | 完善区乡村三级物流配送体系 | 2025年 | 新建冷冻库、保鲜库1673.35平方米。改造升级冷冻库、保鲜库1610.21平方米。冷库将采用先进的制冷技术和设备，确保冷库的温度控制精准、稳定，满足不同货物的储存需求。 | 建成九原区县级物流中心，提升县域农产品、快消品配送能力，在已有的物流园区基础上，新建农产品加工车间、新建和改造冷库等，搭载快递物流、电商下乡，实现县域内统仓共配，完善九原区“县、乡、村”三级物流体系，推动物流企业之间的合作与协调，提高全区整体物流水平，有效降低流通成本，促进农产品的快速、安全、高效流通，助力经济发展，为农产品的市场竞争力提升和经济的发展提供有力支撑。 | 2024年10月-2025年7月 | 已开工 | 包头市蒙鲜源供应链有限公司 | 30% | 993.18 | 993.18 | 297.95 | 0 | 695.23 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 包头市 | 九原区 | 包头市信步闲农产品集散中心项目 | 推进农产品产地市场建设 | 2025年 | 包头市信步闲庭农产品集散中心建设项目，规划建设交易区4000平方米，冷库新建2000平方米，冷库改造1500平方米，办公室等1000平方米，购置冷库设备、蔬菜清洗设备、消防设备、监控设备等。 | 建设区域性农产品集散中心，依托包头市信步闲农产品集散中心项目，以农产品主产区、重要集散地和主销区为基础，提升产地初加工、批发和零售等环节功能，促进流通节点有效衔接，完善跨县域产销链条。综合考虑节点功能、地理位置、产销规模等因素，积极培育申报一批全省农产品骨干批发市场和骨干流通企业，带动农产品生产、运输、仓储、流通、消费等各环节信息互联互通、设施共用共享。 | 2024年9月至2025年10月 | 已开工 | 包头市信步闲庭农民专业合作社 | 28.5% | 1500 | 700 | 200 | 0 | 1300 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 包头市 | 九原区 | 包头市九原区优鲜·生活综合商贸中心项目 | 补齐县域商业基础设施短板 | 2025年 | 项目为上下三层结构，建筑面积3451.04平方米。主要建设配套设备设施包括门头装修装饰材料、消防设备，喷淋、火灾自动报警系统、应急照明、消火栓、货架、保鲜库、冷库、货梯、柜台、保鲜柜、电子秤、物流车、监控系统、电脑、商贸中心智能管理系统、电子显示屏、灯箱等。 | 对现有的镇级商贸中心实施改造升级，辐射带动餐饮、维修、快递等商业网点发展，提供日用消费品、生活必需品、小家电、服装、家纺等便民服务，服务农村居民消费。 | 2024年9月-2025年10月 | 已开工 | 包头市百鲜园集贸市场有限公司 | 30 | 632 | 372.1 | 111.63 | 0 | 520.37 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 包头市 | 九原区 | 时光里建华市集农贸市场升级改造项目 | 补补齐县域商业基础设施短板 | 2025年 | 项目建设内容包括标准化菜市场：改造钢架结构封闭市场、提升改造原有半封闭菜市场，确保市场设施完善、环境整洁。门头改造、货架、集成灶具、一体式餐桌椅、冷库、电子大屏、监控系统。 | 完善经营业态实现购物、餐饮、文化休闲、美容美发、小修小补、家政服务等一站式服务模式，节省居民的时间和精力，提高居民生活品质。整合各类资源，如物流、信息、技术等，实现资源共享和优势互补。促进邻里交流：便民市场作为社区居民日常活动的重要场所，能够促进邻里之间的交流和互动，增强社区凝聚力。提升居民幸福感：便民市场的建设和运营能够提升居民的生活便利性和满意度，从而增强居民的幸福感和归属感。 | 2024年12月-2025年8月 | 已开工 | 包头市时光里惠民农贸市场有限责任公司 | 30% | 553.85 | 167.94 | 50.1 | 0 | 503.75 | 是 | 是 | 否 |